|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   新闻发布系统 |
| 分 类:  <模板>  使用者:  <项目管理部>  文档编号：  HD-PMC-305  连体婴大部队 | 例会纪要  项 目 承 担 部 门： 连体婴大部队  撰 写 人（签名）： 周慧  完 成 日 期： 2022/06/17  本文档 使 用部门： 项目组  评审负责人（签名）： 周慧  会 议 日 期：2022年06月17日 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2022年6月17日 | **时间**  **Time** | 17:00 | **地点**  **ADD.** | B401 |
| **主题： 精化阶段完善、开启构建化阶段** | | | | | |
| **主持人：朱方灏钧**  **出席者：周慧 李浇 杨阳 黄乙鑫 罗培铭** | | | | | |
| **工作计划** | | **完成情况** | | **问题及解决方案** | |
| 1. 前端完成达到100%。 2. 后台修改剩余问题。 | | 1. 李浇负责前端代码编写。精化阶段文档整理。   完成度：80%   1. 朱方灏钧负责后端代码编写，开启构建化阶段   完成度：90%   1. 周慧负责测试，   完成度：90% | | 问题1：  注册没有写到表导验证  问题1解决方案：   1. 添加表单验证   问题2：  发布新闻数据没有传输到后台。  问题2解决方案：   1. 后台检测并修改。 | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 朱方灏钧 | 项目经理 | 连体婴大部队 |  |  |
| 2 | 杨阳 | 系统分析员 系统架构师 | 连体婴大部队 |  |  |
| 3 | 罗培铭 | 系统工程师 | 连体婴大部队 |  |  |
| 4 | 黄乙鑫 | PPQA工程师 | 连体婴大部队 |  |  |
| 5 | 李浇 | 用户界面设计员 | 连体婴大部队 |  |  |
| 6 | 周慧 | 测试工程师 | 连体婴大部队 |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |